文档编号：CG-FSR-2026-001

CampusGuard

——基于深度学习的校园安全事件检测与处置系统

可 行 性 分 析 报 告

产品名称：CampusGuard——基于深度学习的校园安全事件检测与处置系统

文档作者：李星（项目经理）

测试经理：徐雪鹏

产品经理：林炯汉

管 理 办：李星

共　　页

编制日期：2026 年 9 月 27 日

（仅供内部使用　版权所有　不得复制）

目　录

目录

1 引言	4

1.1 编写目的	4

1.2 背景	4

1.3 定义	5

1.4 参考资料	6

2 可行性研究的前提	6

2.1 要求	6

2.2 目标	7

2.3 条件、假定和限制	8

2.4 进行可行性研究的方法	8

2.5 评价尺度	9

3 对现有系统的分析	10

3.1 处理流程和数据流程	10

3.2 工作负荷	10

3.3 费用开支	11

3.4 人员	11

3.5 设备	11

3.6 局限性	11

4 所建议的系统	12

4.1 对所建议系统的说明	12

4.2 处理流程和数据流程	13

4.3 改进之处	14

4.4 影响	15

4.5 局限性	16

4.6 技术条件方面的可行性	16

5 可选择的其他系统方案	17

5.1 可选择的系统方案1：维持人工巡检 + 现有监控系统	17

5.2 可选择的系统方案2：单模型端到端多类别事件检测	18

5.3 方案比较与推荐	18

6 投资及效益分析	19

6.1 支出	19

6.2 收益	20

6.3 收益／投资比	21

6.4 投资回收周期	21

6.5 敏感性分析	21

7 社会因素方面的可行性	22

7.1 法律方面的可行性	22

7.2 使用方面的可行性	23

8 结论	24

# 1 引言

## 1.1 编写目的

本报告对"CampusGuard——基于深度学习的校园安全事件检测与处置系统"进行立项可行性论证，从技术、经济、运行、法律与社会因素、进度五个方面回答四个问题：项目是否值得做、技术上是否做得到、以何种代价完成、风险是否可控。

本报告的结论将作为项目立项决策、首版功能范围裁剪、技术方案选型与资源投入的直接依据。预期读者为项目指导教师、项目组全体成员，以及（如涉及真实试点）学校保卫处等业务相关方。

## 1.2 背景

所建议开发的软件系统的名称： CampusGuard——基于深度学习的校园安全事件检测与处置系统（英文简称 CampusGuard）。

本项目的任务提出者、开发者、用户及实现环境：

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 任务提出者 | 软件工程课程实验 4 项目组；如涉及真实试点，由学校保卫处提出业务需求 |
| 开发者 | 项目组 5 人：项目经理李星、系统分析师林炯汉、前端程序员王耿炫、后台工程师甘湘川、测试工程师徐雪鹏 |
| 用户 | 系统管理员、复核与调度人员、现场处置人员、普通查看人员 |
| 实现环境 | 校园局域网内的 GPU 计算机（算法推理）与普通计算机（前端、业务服务、数据库），或单台高性能计算机一体化部署 |

项目组人员分工：

| 角色 | 姓名 | 主要职责 |
| --- | --- | --- |
| 项目经理（组长） | 李星 | 总体方案与进度管理，需求与总体设计统筹，报告与文档汇总 |
| 系统分析师 | 林炯汉 | 需求分析、数据流与业务流程建模，算法方案选型与接口规范 |
| 前端程序员 | 王耿炫 | 监控宫格、事件中心、区域绘制与统计可视化等前端开发 |
| 后台工程师 | 甘湘川 | 视频接入、模型推理服务、业务服务与数据库开发 |
| 测试工程师 | 徐雪鹏 | 测试用例设计与执行，误报/漏报统计、缺陷跟踪与验收 |

该软件系统同其他系统的关系： 本系统是校园既有视频监控体系的增值分析层与业务管理层，不替换、不改动现有摄像机和录像存储。系统通过授权方式读取现有摄像头或视频文件，输出疑似事件与处置任务；原始视频与录像回放的职责仍由现有监控系统承担。

现状与问题： 校园的教学楼、实验室、宿舍、走廊、操场、食堂、校门、停车区和消防通道等区域，客观存在火灾、人员跌倒、违规进入、车辆违停和消防通道占用等安全风险。现有校园监控系统侧重"看得见、录得下"，解决视频采集、实时查看与录像回放；而在"发现风险 → 确认事件 → 调度处置 → 结果留痕"之间缺少衔接——风险发现主要依赖安保人员持续注视多路画面，工作量大，容易因疲劳、画面数量多或异常目标较小而产生遗漏；即便发现异常，也缺少统一的复核、派发、跟踪与归档载体。

CampusGuard 在保留人工管理职责的前提下，引入目标检测、目标跟踪与规则判断技术，辅助发现可见风险，并通过事件管理功能将预警转化为可追踪、可复查、可统计的处置任务，补齐安全管理闭环。

## 1.3 定义

| 术语／缩略语 | 说明 |
| --- | --- |
| CampusGuard | 本项目名称，基于深度学习的校园安全事件检测与处置系统 |
| YOLO | 单阶段目标检测算法系列，本项目用于通用目标检测与校园安全专项目标检测 |
| ByteTrack | 多目标跟踪算法，为同一目标分配持续编号 |
| 电子围栏 | 在固定摄像头画面中绘制的多边形警戒、禁停或消防通道区域 |
| 双模型 | 本项目的算法架构，指"通用目标检测模型 + 校园安全专项检测模型" |
| 规则判断模块 | 结合区域、时间、轨迹与持续时长，将帧级检测结果转换为疑似事件的模块 |
| 疑似事件 | 系统输出的风险预警记录，不代表事件已被确证，须经人工复核 |
| FFmpeg | 音视频处理工具库，用于视频解码、抽帧与事件片段截取 |
| WebSocket | 全双工实时通信协议，用于预警与任务状态的实时推送 |
| mAP | 平均精度均值，目标检测模型的评价指标 |
| MVP | 最小可行版本（Minimum Viable Product） |
| 闭环完成率 | 已归档事件占生成事件的比例，用于评价处置流程的完成程度 |

## 1.4 参考资料

- 项目组《CampusGuard——基于深度学习的校园安全事件检测与处置系统》项目方案（现行版）。

- 项目组《智慧校园安全巡检系统项目方案》原始备份（2026-09-14），含早期技术路线与进度安排。

- 课程实验指导书：实验 4《相关信息检索分析与项目目标》，含可行性研究报告编写要求。

- GB 8567—88《计算机软件产品开发文件编制指南》中"可行性研究报告"编写规定。

- 项目组数据准备阶段的公开数据集检查记录（fall 等类别逐张复核结果）。

- 公开技术资料：YOLO 系列目标检测模型、ByteTrack 多目标跟踪算法、Vue 3 与 FastAPI 官方文档、MySQL 与 Redis 官方文档。

# 2 可行性研究的前提

## 2.1 要求

功能要求（首版）：

| 序号 | 功能项 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 明火与烟雾检测 | 专项目标检测，多帧确认后生成疑似事件 |
| 2 | 人员跌倒预警 | 输出"疑似倒地人员"，必须人工复核 |
| 3 | 禁区入侵预警 | 人员进入绘制的警戒区域并持续达阈值 |
| 4 | 车辆违停预警 | 车辆在禁停区静止且停留超阈值 |
| 5 | 消防通道车辆占用预警 | 车辆与消防通道区域有效重叠并持续超阈值 |
| 6 | 事件人工复核 | 确认有效、标记误报、调整等级、填写复核说明 |
| 7 | 处置任务派发与跟踪 | 派发、接收、进度更新、超时提示 |
| 8 | 处置结果反馈与归档 | 现场反馈、复查通过或退回、归档 |
| 9 | 事件统计与可视化 | 事件趋势、类型占比、区域排行、巡检报告导出 |
| 10 | 基础管理 | 用户与权限、摄像头与检测区域、模型版本与阈值、系统日志 |

性能要求： 课程演示环境下稳定支持 2～4 路视频并行分析；告警生成延迟目标为 3 秒以内（需结合抽帧频率、连续确认时间与实测硬件说明）；支持通过输入尺寸、抽帧频率与按场景加载模型平衡速度与精度。

接口与数据要求： 算法服务返回目标类别、检测框、置信度、跟踪编号、时间戳与规则结果等结构化数据；事件截图与视频片段可被业务服务索引与播放；前端通过 WebSocket 接收实时预警。

安全与合规要求： 摄像头接入须来自学校授权渠道；按校园区域或摄像头限制数据访问范围；用于训练、展示和报告的图片须脱敏；关键操作留痕。

## 2.2 目标

- 建立面向固定摄像头的分场景视频分析能力，优先覆盖明火、烟雾、人员跌倒、禁区入侵、车辆违停和消防通道车辆占用。

- 采用"通用目标检测模型 + 校园安全专项检测模型 + 规则判断"架构，避免把所有业务事件混合训练为单一类别模型。

- 支持本地视频、模拟实时视频流和授权摄像头接入，并按摄像头场景配置模型、区域与阈值。

- 实现预警截图、事件视频片段、实时通知、人工复核、任务派发、处置跟踪、结果反馈、复查与归档。

- 提供事件查询、统计分析、风险趋势展示与巡检报告导出能力。

- 建立误报反馈、困难样本沉淀与模型版本管理机制，为后续迭代提供依据。

系统输出的定位： 系统的输出是"风险预警"或"疑似事件"，仅作为安保人员的辅助判断依据，不能替代人工复核、现场核查和管理决策。这一定位决定了后续技术、合规与验收的全部边界。

## 2.3 条件、假定和限制

| 类别 | 内容 |
| --- | --- |
| 可获得的现有条件 | 校园既有摄像头与录像存储；项目组成员自备的 GPU 计算机与普通计算机；学校授权范围内的视频样本；公开数据集与开源软件生态 |
| 假定 | 摄像头位置与视角在项目周期内相对稳定；校园网络与供电可满足部署要求；参与人员具备 Python、OpenCV、Web 开发与数据库基础；课程周期按 8 周（可延至 10 周）计 |
| 限制 | 首版不包含翻越围栏、打架、追逐等复杂行为识别；真实异常事件样本（烟雾、跌倒）稀少；真实摄像头接口可能无法在课程周期内全部开通；算力有限，不能无限制增加并发路数；视频数据的使用受学校管理制度与个人信息保护要求约束 |
| 最低运行环境 | GPU 计算机 1 台（算法推理）、普通计算机 1 台（前端/业务/数据库）；无 GPU 时可降低输入尺寸与抽帧频率用于演示 |

## 2.4 进行可行性研究的方法

本次可行性研究采用"资料检索 + 技术预研 + 访谈 + 原型验证 + 指标对比"五种方法组合，具体如下。

（1）资料检索与文献分析。 检索渠道包括：搜索引擎（百度、Google、Bing 等）、AI 大模型辅助检索与概念澄清、学术文献库（CNKI 等）、行业指数与咨询网站（艾瑞咨询等）。检索关键词围绕"目标检测 烟火识别""人员跌倒检测""消防通道占用 车辆检测""多目标跟踪 事件去重""校园安全监控 智能预警"等展开。已沉淀的资料类别与初步体量为：同类系统与商业产品资料 10 余份、公开数据集说明与论文摘要 20 余份、开源算法项目文档 10 余份、法律法规与行业规范 5 份。

（2）竞品与现有系统分析。 对市面同类智能安防产品（视频结构化、烟火识别、周界入侵类）的功能构成与部署方式进行分析，归纳出目标系统的基本功能：目标检测、目标跟踪、区域与时段规则、事件预警、人工复核、任务处置、统计报表，并明确其普遍以"疑似事件 + 人工复核"为输出口径。

（3）技术预研与基线测试。 使用公开预训练权重，在校园固定监控画面样本上做人员、车辆目标检测基线测试，记录白天、夜间、远距离、遮挡与特殊俯视视角下的实际效果；对专项类别（fire、smoke、fallen_person）检查公开数据质量并逐张复核可用样本。该测试用于判断"是否需要自研算法"以及"通用模型能否直接复用"。

（4）访谈与需求确认。 采用访谈方式与指导教师、有监控查看经历的安保人员进行交流，整理形成需求记录；在缺乏真实受访条件时，采用情景分析方式列举典型使用情景（实验室连续出现烟雾、夜间进入楼顶警戒区、宿舍走廊人员倒地、车辆进入消防通道并静止），逐条推导功能与规则需求。

（5）原型验证与指标对比。 使用场景原型与数据流图对系统交互与数据流转进行书面建模；建立评价指标集合（Precision、Recall、F1、mAP@0.5、误报次数、漏报率、告警延迟、重复告警次数、复核通过率、闭环完成率），并以指标对比方式评估各备选方案。

## 2.5 评价尺度

| 评价方面 | 主要尺度 | 判定线 |
| --- | --- | --- |
| 技术 | 关键技术是否具备成熟开源实现或公开预训练权重；是否需要在项目周期内自研底层算法 | 无自研底层算法需求 → 可行；存在关键环节无成熟实现 → 不可行 |
| 经济 | 直接现金支出、资源占用、可复用程度 | 课程口径现金支出接近于零；试点口径投资回收周期不超过系统生命期的 1/3 → 可行 |
| 进度 | 8 周内能否完成"检测 → 事件 → 复核 → 处置 → 归档"端到端闭环 | 核心闭环可交付 → 可行；仅能完成算法演示 → 不可行 |
| 运行 | 与既有流程的兼容性、用户学习成本、误报带来的人工复核负担 | 不改变责任主体且误报可控 → 可行 |
| 法律与社会因素 | 数据采集合法性、权限可控性、是否产生自动化资格判定 | 用途限定为辅助预警 + 人工复核且数据可控可留痕 → 附条件可行 |
| 综合评价 | 上述各项的组合判断 | 五项均不出现"不可行" → 建议立项 |

# 3 对现有系统的分析

本章"现有系统"指当前校园正在使用、并被本系统所替代或增强的"人工巡视 + 现有视频监控系统"。

## 3.1 处理流程和数据流程

现有处理流程：

监控画面采集与录像存储（由现有监控系统完成）→ 安保人员轮流注视多路实时画面 → 发现异常画面 → 现场查看或回放录像确认 → 通过电话、口头或群消息通知处置人员 → 现场处置 → 处置结果以纸质记录或零散电子记录保存。

现有数据流程：

| 数据 | 产生环节 | 存放形式 | 使用方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 实时视频流 | 摄像机采集 | 内存、NVR/硬盘录像机 | 人工注视、实时查看 |
| 历史录像 | 录像存储 | NVR/硬盘录像机 | 事后回放取证 |
| 异常线索 | 人工发现 | 口头、群消息、纸质登记 | 逐级通知 |
| 处置结果 | 现场处置 | 纸质记录、零散电子文档 | 归档、事后查阅 |
| 统计数据 | 人工汇总 | 手工制表 | 会上汇报 |

可以看出：视频数据是连续完整的，但事件数据是断裂的——从"发现"到"归档"缺少结构化载体。这构成后续所有改进需求的数据流基础。

## 3.2 工作负荷

| 负荷项 | 现状描述 |
| --- | --- |
| 监控路数 | 校园重点区域摄像头数量多，单名安保人员通常需同时关注多路画面 |
| 注视时长 | 值班期间需持续注视，注意力随时间明显衰减，夜班更甚 |
| 判别工作量 | 每一起疑似异常均需人工回放确认，与画面路数正相关 |
| 记录工作量 | 事件登记、通知、汇总多为手工，重复劳动多 |
| 统计工作量 | 周报、月报依靠人工汇总，通常需半天以上 |

## 3.3 费用开支

现有系统的费用主要为人力成本与既有设备折旧：摄像机、录像存储与显示器为一次性建设投入（已发生，属沉没成本）；日常开支为安保人员薪酬与设备电费。没有专门用于智能分析与事件管理的软件支出。 这意味着本项目在"新增功能"这一维度上的边际现金投入可控。

## 3.4 人员

现有人员包括：值班安保人员（负责画面注视与初步发现）、安保管理人员（负责通知、调度与记录归档）。人员职责以"发现"和"传话"为主，缺少"统一复核与跟踪"的角色载体，也没有明确的技术运维岗位。

## 3.5 设备

现有设备包括摄像机、编码与传输设备、NVR/硬盘录像机、显示设备与值班用计算机。设备具备视频输出能力，但普遍不具备结构化分析能力，也不提供面向第三方系统的标准事件接口。

## 3.6 局限性

| 局限 | 具体表现 | 直接后果 |
| --- | --- | --- |
| 依赖人工持续注视 | 注意力随时长衰减，画面数量越多越明显 | 漏检风险上升，且难以度量 |
| 无连续帧与时序判断能力 | 人工靠肉眼判断，缺少"持续时间""静止状态"等量化依据 | 判定标准因人而异，不易复盘 |
| 事件数据无结构化载体 | 通知靠口头/群消息，记录靠纸质 | 责任链条不清，响应时长不可统计 |
| 缺少闭环跟踪 | 通知后是否处置、何时完成无强制记录 | 出现"通知即结束"的假闭环 |
| 缺少可量化运行数据 | 无误报、漏报、响应时长统计 | 管理改进缺少依据 |
| 无困难样本沉淀机制 | 误判案例流失 | 能力无法随使用而提升 |

上述局限性正是第 4 章所建议系统要解决的问题。

# 4 所建议的系统

## 4.1 对所建议系统的说明

CampusGuard 是一套面向校园固定监控场景的安全事件检测与处置系统，覆盖"识别—复核—处置—归档"的完整管理闭环，核心业务闭环为：

事件发现 → 自动预警 → 人工复核 → 任务派发 → 现场处置 → 结果反馈 → 复查归档

系统总体架构分为五层：

| 层次 | 主要职责 |
| --- | --- |
| 视频接入层 | 读取授权摄像头、视频文件或模拟实时视频流，完成解码、抽帧、缩放与场景配置 |
| 算法分析层 | 通用目标检测、专项检测、目标跟踪，输出结构化检测结果 |
| 规则判断层 | 将帧级结果转换为可解释的疑似事件，完成多帧确认、区域判断、去重与分级 |
| 业务服务层 | 用户权限、人工复核、任务派发、处置反馈、归档与报表 |
| 应用展示层 | 实时监控、事件中心、任务中心、统计页面与配置界面 |

算法架构采用"双模型 + 规则判断"三层判断方式，而不是把明火、烟雾、跌倒、违停、入侵全部训练为一个 YOLO 模型，也不把"违停""入侵""消防通道占用"这类业务事件直接设为 YOLO 类别：

| 层级 | 主要职责 | 主要输出 |
| --- | --- | --- |
| 通用目标检测模型 | 检测常见人员与车辆目标（person、car、bus、truck、motorcycle、bicycle） | 类别、检测框、置信度 |
| 校园安全专项检测模型 | 检测火焰、烟雾和疑似倒地人员（fire、smoke、fallen_person） | 类别、检测框、置信度 |
| 跟踪与规则判断模块 | 结合区域、时间、轨迹、状态和持续时长判断事件 | 风险预警或疑似事件 |

该设计把"画面中有什么"与"是否满足业务事件条件"彻底分离，便于复用成熟预训练权重，显著降低数据准备难度，并使判断结果具备可解释性与可配置性。

主要功能模块： 用户与权限管理、摄像头与检测区域管理、实时监控与检测结果展示、模型版本与检测阈值配置、事件预警与人工复核、处置任务派发与进度跟踪、现场反馈与复查归档、事件查询与统计可视化、系统日志与操作记录。

主要用户角色： 系统管理员、复核与调度人员、现场处置人员、普通查看人员。

## 4.2 处理流程和数据流程

建议系统的处理流程：

监控视频接入 → 视频抽帧与预处理 → 按场景调用相应模型 → 目标检测 → 目标跟踪 → 区域与时间规则判断 → 疑似事件生成 → 人工复核 → 任务派发 → 处置反馈 → 复查归档 → 数据统计。

事件状态流转：

疑似事件/待复核 →（复核无效）误报归档、进入困难样本候选；（复核有效）待派发 → 待接收 → 处理中 → 已反馈/待复查 →（退回补充处理）或（复查通过）已归档。

所有状态变化均记录操作人、时间、意见与相关附件。模型置信度只作为复核依据之一，不直接决定最终事件结论。

主要数据及其流向：

| 数据 | 产生环节 | 去向 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 视频帧与时间戳 | 视频接入层 | 算法分析层 | 目标检测与跟踪 |
| 检测结果（类别、框、置信度、跟踪编号、模型版本） | 算法分析层 | 规则判断层 | 规则计算 |
| 疑似事件（类型、区域、起止时间、持续时长、等级） | 规则判断层 | 业务服务层、应用展示层 | 预警推送、复核、统计 |
| 事件截图与视频片段 | 视频与算法模块 | 本地文件系统或对象存储 | 复核依据、取证 |
| 复核结论、派发记录、处置反馈 | 业务服务层 | 数据库与日志 | 闭环跟踪、责任追溯 |
| 统计数据与巡检报告 | 业务服务层 | 应用展示层 | 管理与汇报 |

事件去重与结束机制： 同一摄像头、同一目标、同一事件类型在短时间内连续出现时合并为一条事件，事件键为"摄像头编号 + 规则编号 + 事件类型 + 跟踪目标编号"；目标离开或风险状态消失达到恢复阈值后结束事件，并在冷却时间内不重复创建同类事件。

## 4.3 改进之处

| 对比维度 | 现有系统 | 所建议的系统 |
| --- | --- | --- |
| 风险发现方式 | 人工持续注视多路画面 | 算法按摄像头场景自动检测并生成疑似事件，人工转向判断与处置 |
| 判定依据 | 肉眼观察，标准因人而异 | 连续帧确认、持续时间、静止状态、区域关系等可配置量化规则 |
| 事件确认 | 现场查看或回放录像 | 在事件页查看截图、视频片段、检测框、置信度与规则依据后复核 |
| 任务流转 | 电话、口头或群消息 | 系统派发任务并跟踪接收、处理、延期、完成 |
| 结果留痕 | 纸质或零散记录 | 结构化事件时间线，全流程留痕 |
| 统计分析 | 人工汇总，耗时半天以上 | 自动生成统计图表与巡检报告，支持导出 PDF |
| 能力迭代 | 无机制 | 误报标记沉淀为困难样本候选，结合模型版本记录支撑迭代 |
| 责任主体 | 人工 | 不变（系统不取代既有组织架构与指挥关系） |

## 4.4 影响

### 4.4.1 对设备的影响

新增需求为：1 台具备 GPU 的计算机用于算法推理服务，1 台普通计算机用于前端、业务服务、数据库与缓存。现有摄像机、传输与录像设备不需要更换，仅需提供授权视频访问能力。若算力不足，可通过降低输入尺寸、降低抽帧频率、按场景加载模型等方式在现有设备上运行；无 GPU 时亦可完成演示。

### 4.4.2 对软件的影响

新增开源软件栈：Python、PyTorch、YOLO 系列模型、OpenCV、ByteTrack、FFmpeg、FastAPI（或 Spring Boot）、Vue 3、Element Plus、ECharts、MySQL、Redis、Docker Compose。全部为开源或免费授权，不产生软件采购费用，不改变现有监控系统软件。需注意版本兼容与依赖管理，并在交付时提供启动说明与部署文档。

### 4.4.3 对用户单位机构的影响

不新增机构、不改变指挥关系。变化在于职责细化：新增"复核与调度"环节的记录要求，值班人员的工作重心从"持续注视"转为"判断与处置"。需要明确各类角色的权限边界，并提供分角色培训（管理人员半天、复核人员半天、现场人员约 1 小时、查看人员无需专门培训）。

### 4.4.4 对系统运行过程的影响

系统接入后，原有"发现 → 通知 → 处置"链条被替换为"系统预警 → 人工复核 → 系统派发 → 现场反馈 → 系统复查归档"，每一步均有时间戳与操作人。运行过程需增加两项日常操作：一是阈值与规则的可配置调整，二是误报分析与困难样本沉淀（按摄像头统计误报次数）。当算法服务异常时，历史事件查询与已派发任务处理不受影响。

### 4.4.5 对开发的影响

开发方式变化：需要处理视频流、模型推理与业务系统三类异构任务，要求团队在开发前冻结算法输出字段、事件状态机与接口规范；需建立数据标注与复核流程；需按周进行联调。对人员能力的要求集中在目标检测工程化、多目标跟踪、规则引擎、前端可视化与全栈协作五个方面。

### 4.4.6 对地点和设施的影响

算法推理机与业务服务器可放置于校园机房或实验室，占用空间与供电需求小；使用 Docker Compose 统一编排，便于迁移。试用阶段可先在实验室以本地视频与模拟实时流运行，不影响生产环境；正式试点时需限制摄像头网络访问范围并分离原始视频与业务数据的访问权限。

### 4.4.7 对经费开支的影响

新增现金开支主要为：可选的数据采集与标注外包费用、按需的云 GPU 租用费用，以及电费、网络与存储费用。在课程口径下，硬件复用现有设备、软件全部开源，直接现金支出接近于零；在真实试点口径下，估算见第 6 章。

## 4.5 局限性

- 不覆盖复杂行为识别。 翻越围栏、打架、追逐、异常徘徊、群体行为语义理解等需要人体姿态或视频时序模型的能力，不纳入首版，也不承诺在第 6 章的投资口径内实现。

- 跌倒识别存在原理性误报来源。 正常躺卧、弯腰、坐地与体育活动外观与跌倒相似，首版仅输出"疑似倒地人员"，必须经多帧确认与人工复核。

- 效果依赖数据质量与阈值。 夜间、远距离、小目标、严重遮挡与特殊俯视视角下检测效果会下降，需按摄像头单独调参与补数据。

- 多路并发受算力约束。 课程环境下的稳定路数为 2～4 路，扩展需相应提升算力。

- 依赖授权视频源。 若真实摄像头接口在课程周期内无法开通，只能以本地视频或模拟实时流完成开发与演示。

- 不能降低人力总需求。 系统把人从"持续注视"转移到"判断与处置"，同时引入误报复核工作量，其价值成立的前提是误报控制在可接受水平。

## 4.6 技术条件方面的可行性

| 技术项 | 系统用途 | 成熟度 | 项目适配说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 单阶段目标检测（YOLO 系列） | 人员、车辆及火烟、疑似倒地人员检测 | 高 | 有公开预训练权重，人员/车辆可先行基线测试 |
| 迁移学习与微调 | 训练 fire、smoke、fallen_person 专项模型 | 高 | 训练框架与流程标准化，无需自研 |
| 多目标跟踪（ByteTrack 类） | 目标编号、停留时长、静止判断、区域人数统计 | 高 | 开源实现成熟，可直接集成 |
| 多边形区域判定 | 禁区、禁停区、消防通道区域关系判断 | 高 | 点与多边形关系判断算法简单、可解释 |
| 视频解码与抽帧（FFmpeg/OpenCV） | 视频接入、预处理、事件片段截取 | 高 | 工业级工具库 |
| 前端可视化（Vue 3 + Element Plus + ECharts + Canvas） | 监控宫格、事件中心、区域绘制、统计图表 | 高 | 生态完善，组件复用度高 |
| 实时推送（WebSocket） | 预警、复核结果、任务状态推送 | 高 | 协议与实现均成熟 |
| 关系数据库与缓存（MySQL/Redis） | 业务数据持久化、状态缓存与事件去重 | 高 | 通用技术 |
| 姿态估计（YOLO-Pose 等） | 提升跌倒识别精度 | 中 | 列为后续增强，不作为首版实现承诺 |

结论：技术条件具备可行性。 理由有三：（1）系统所需的全部关键技术均有成熟的开源实现或公开预训练权重，不存在需要自研底层算法的环节，核心难点集中在数据质量与阈值调优，属工程可控范畴；（2）"先通用后专项、先闭环后复杂行为"的范围裁剪，使首版不依赖任何尚未成熟的能力；（3）在无真实摄像头接入时，系统可用本地视频或模拟实时流完成开发与演示，研发过程不被外部条件阻塞。

# 5 可选择的其他系统方案

## 5.1 可选择的系统方案1：维持人工巡检 + 现有监控系统

方案内容： 不新增软件系统，仅通过增加值班人数、调整排班、加强巡检制度来改善风险发现效果。

优点： 无技术风险，无开发投入，立即生效。

缺点： 人力成本随摄像头数量线性上升；漏检风险不因制度加强而根本消除；事件仍无结构化留痕，响应时长与闭环情况不可度量；无法沉淀可迭代的数据资产。

结论： 不满足"可量化、可追溯、可迭代"的管理目标，仅可作为过渡方案。

## 5.2 可选择的系统方案2：单模型端到端多类别事件检测

方案内容： 采集大量样本，将明火、烟雾、跌倒、入侵、违停、消防通道占用、人员聚集等全部业务事件作为独立类别，训练单一多类别检测模型，由模型直接输出事件结论。

优点： 架构简单，端到端，理论上减少规则维护工作。

缺点： （1）"违停""入侵""消防通道占用"本质是目标 + 区域 + 时间 + 状态的组合判断，不是视觉类别，强行作为检测类别会造成标注口径不一致、标签噪声大；（2）需要为每个业务事件单独准备足量且均衡的样本，而校园真实异常事件样本稀少，数据准备难度远超项目周期承受能力；（3）判断过程不可解释、参数不可配置，阈值无法按摄像头调整，误报难以归因；（4）无法复用成熟的通用预训练权重，等于放弃已有生态。该方案在课程周期内不具备可行性。

## 5.3 方案比较与推荐

| 比较项 | 方案1 维持现状 | 方案2 单模型端到端 | 方案3 双模型 + 规则判断（本报告建议） |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术风险 | 无 | 高（数据与标签口径不可控） | 低（依赖成熟组件） |
| 数据准备难度 | 无 | 很高 | 中（复用预训练权重，专项数据聚焦 3 类） |
| 可解释性 | 人工经验 | 低（黑盒结论） | 高（区域、时段、持续时长均可查看） |
| 可配置性 | 无 | 无 | 高（按摄像头独立配置阈值） |
| 业务闭环覆盖 | 无 | 仅检测 | 完整（检测→复核→处置→归档） |
| 8 周内可交付性 | 不适用 | 低 | 高 |

推荐采用方案3。 其核心优势在于：把不确定的算法能力收窄到可控的专项检测上（仅火焰、烟雾、疑似倒地人员），业务事件由可配置规则生成，既可解释、又可复用成熟组件，不依赖任何未成熟技术。

# 6 投资及效益分析

## 6.1 支出

### 6.1.1 基本建设投资

| 项目 | 课程项目口径 | 真实试点口径（估算） |
| --- | --- | --- |
| GPU 计算机（算法推理） | 复用项目组成员自备设备，增量支出 0 元 | 约 10 000 元（1 台工作站级显卡主机） |
| 业务服务器（前端/业务/数据库） | 复用现有计算机，0 元 | 约 5 000 元 |
| 网络与存储改造 | 复用现有网络，0 元 | 约 0～2 000 元（视现有存储余量） |
| 合计 | 约 0 元 | 约 15 000～17 000 元 |

说明：现有摄像机与录像设备不纳入投资范围，因其为既有资产，本系统仅作为增值分析层接入。

### 6.1.2 其他一次性支出

| 项目 | 课程项目口径 | 真实试点口径（估算） |
| --- | --- | --- |
| 数据采集与标注（如需外包部分标注） | 0 元（由项目组自行标注） | 约 2 000 元 |
| 软件采购与授权 | 0 元（全部开源） | 0 元 |
| 培训与文档 | 0 元（项目组自行编写） | 约 1 000 元（材料印制） |
| 合计 | 约 0 元 | 约 3 000 元 |

### 6.1.3 非一次性支出

| 项目 | 课程项目口径 | 真实试点口径（估算） |
| --- | --- | --- |
| 电费与网络 | 可忽略 | 约 1 000～2 000 元/年 |
| 存储扩容（截图与视频片段） | 0 元（复用本地磁盘） | 约 1 000 元/年 |
| 云 GPU 租用（按需，用于训练与演示） | 按实际使用计费 | 约 500～2 000 元/年 |
| 系统维护与阈值调优人工 | 由项目组兼任，无现金支出 | 约 0.2 人·月/年 |
| 合计 | 接近于 0 元 | 约 3 000～5 000 元/年 |

## 6.2 收益

### 6.2.1 一次性收益

- 减少重复建设。 系统作为既有监控体系的增值层，无需新建摄像机与录像系统，避免同类智能监控改造的重复投入。

- 形成可复用的技术资产。 数据集、困难样本库、规则配置、前端组件与部署脚本均可在后续项目或同类场景中直接复用。

- 形成过程文档资产。 需求说明、接口文档、数据库说明、测试报告与部署文档在项目结束时一次性沉淀。

### 6.2.2 非一次性收益

- 人力效率改进。 将值班人员的"持续注视"转移为"判断与处置"。以覆盖 40 路摄像头、原需 2 人/班持续注视为例，系统上线后持续注视可转为抽检与复核，估算可优化约 0.5 人·年的人力投入，按 6 万元/人·年计，年化收益约 3 万元（该数值为估算，随摄像头路数与管理口径变化）。

- 事件响应时长可度量并压缩。 派发、接收、反馈、归档均有时间戳，超时可提示，减少"通知即结束"的假闭环。

- 管理改进具备依据。 误报次数、漏报率、重复告警次数、复核通过率、闭环完成率可统计，使阈值调整与流程改进有数据支撑。

- 模型能力随使用提升。 误报标记经脱敏与复核后进入困难样本库，形成"数据 → 模型 → 使用 → 反馈 → 数据"的可持续迭代回路。

### 6.2.3 不可定量的收益

- 漏检风险下降带来的损失规避。 早期发现明火、烟雾、跌倒、消防通道占用，可能避免的损失难以货币化，但风险敞口明显收窄。

- 责任链条清晰带来的管理收益。 操作留痕降低了事故复盘与责任认定的成本。

- 技术能力沉淀。 团队在目标检测工程化、多目标跟踪、规则引擎与全栈协作方面获得完整实践经验。

- 场景外溢价值。 系统架构与业务模型具备通用性，可平移至厂区、园区、仓库等其他固定监控场景。

## 6.3 收益／投资比

课程项目口径： 现金投资约 0 元，收益以能力产出、数据资产与文档资产为主，二者无法用货币比值衡量，故以"交付物完整性"作为评价尺度。

真实试点口径（估算）： 取 3 年系统生命期，投资总额约为一次性 18 000 元 + 年度 4 000 元 × 3 年 = 30 000 元；收益取人力效率改进年化 3 万元 × 3 年 = 90 000 元（未计入不可定量收益）。则：

收益／投资比 ≈ 90 000 : 30 000 = 3 : 1

该比值属于保守估算，未计入漏检损失规避、文档与数据资产复用等收益；若摄像头路数增加，收益随规模上升而投资近似不变，比值将进一步改善。

## 6.4 投资回收周期

以真实试点口径估算，投资累计约 1.8 万元（含首年运行费约 2.2 万元），年化收益约 3 万元，则累计收益超过累计支出的时间约为 8～10 个月，即投资回收周期在 1 年以内，明显短于 3 年的系统生命期假设。

课程项目口径下现金支出接近于零，不存在回收周期问题。

## 6.5 敏感性分析

关键变量对结论的影响如下：

| 关键变量 | 变化情况 | 对收益/投资比与结论的影响 |
| --- | --- | --- |
| 误报率 | 误报偏高 | 人工复核负担上升，直接冲抵人力收益，是最敏感变量；应对：多帧确认、持续时间、事件冷却与事件去重，并按摄像头调优阈值 |
| 摄像头覆盖路数 | 由 40 路降至 20 路 | 人力收益约减半，回收周期延长至约 16～20 个月，结论仍为可行 |
| 人力单价 | 由 6 万元/人·年降至 4 万元/人·年 | 年化收益降至约 2 万元，回收周期延长至约 12～14 个月，结论仍为可行 |
| 系统生命期 | 由 3 年缩短至 1 年 | 收益低于投资，经济性不成立——说明系统的经济价值依赖持续运行，而非一次性交付 |
| 硬件是否复用 | 需全部新购 | 一次性投资升至约 3 万元，回收周期延长约 4 个月，结论仍为可行 |
| 专项模型精度 | 不达预期 | 会影响运行效果与人工负担，但不改变"技术路线可行"的结论；应对是如实报告指标并保留人工复核，而非以提高指标承诺掩盖 |

敏感性结论： 结论对"误报率"与"系统生命期"最敏感，对"硬件是否复用"与"人力单价"相对不敏感。因此在实施中必须把误报控制列为首要工程目标，并在管理上保证系统持续运行。

# 7 社会因素方面的可行性

## 7.1 法律方面的可行性

校园监控视频可能包含师生员工的肖像与行为信息，属于受法律保护的数据范畴。系统在设计上满足以下约束：

- 采集合法。 接入的摄像头与视频必须来自学校授权渠道，不使用未经许可的第三方监控画面；演示数据优先使用项目组模拟拍摄素材或公开数据集，避免使用含无关人员隐私的视频。

- 权限最小化。 明确摄像头接入与查看权限，不向未授权用户展示监控区域；按校园区域或摄像头限制数据访问范围。

- 访问控制与留痕。 为原始视频、事件截图、处置附件与日志设置访问控制与存储期限；记录查看、下载、修改、删除等关键操作。

- 脱敏要求。 用于训练、展示和报告的图片须进行必要脱敏，限制无关人员信息传播。

- 密码与接口安全。 用户密码安全存储，关键接口进行身份认证与权限校验。

算法伦理与"人机协同"边界：

| 约束 | 具体含义 |
| --- | --- |
| 只输出"疑似" | 系统输出为风险预警或疑似事件，不自动认定事实 |
| 不做意图判断 | 人数统计功能只反映"区域内人数持续超过配置阈值"，不对人群行为性质或意图作自动判断 |
| 不用于自动决策 | 系统不承担出入控制、考勤、奖惩等自动决策职能 |
| 可解释与可回溯 | 每个事件保留算法依据（截图、片段、规则、置信度、模型版本）与全部状态变更记录 |
| 人工复核必经 | 模型置信度只作为复核依据之一，不直接决定最终事件结论 |

结论：在本项目既定定位下，法律方面具备可行性（附条件）。 系统仅用于校园安全的辅助预警与人工复核，数据采集范围、使用目的与保留期限均可限定，不涉及自动化的资格判定或惩戒决策。需特别提示：若项目后续扩展至人脸与身份识别、行为定性、跨区域人员追踪等用途，必须重新进行合规评估并取得新的授权，不得以"技术已具备"为由直接启用。法律风险等级评定为"中"，风险主要来自使用边界失控而非技术本身。

## 7.2 使用方面的可行性

- 权力边界清晰。 算法只给"疑似"结论，最终判断权仍在人，消除了"算法否定人工经验"的抵触情绪。

- 交互沿用通用后台管理范式。 表单、表格、弹窗、宫格画面与图表，学习成本低；分角色培训后即可上手。

- 误报可反馈。 复核人员可直接标记误报，并在统计中量化展示，使使用者从"被动接受误报"变为"参与改善系统"。

- 分级通知避免疲劳。 高等级事件突出显示，邮件、短信或校园消息平台作为可选渠道。

- 不改变既有组织与指挥关系。 信息流转载体从"人对人"变为"系统留痕"，是降低推行阻力的关键设计。

结论：使用方面具备可行性。 唯一需要持续投入的是阈值调优与误报分析，该项工作已被纳入实施阶段。

# 8 结论

综合技术、经济、运行、法律与社会因素四个方面的分析，得出如下结论：

| 评价方面 | 主要判断依据 | 评价结论 | 风险等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术可行性 | 全部依赖成熟开源组件与公开预训练权重，无自研底层算法需求 | 可行 | 低 |
| 经济可行性 | 课程口径现金支出接近于零，可复用现有设备与监控基础设施；试点口径回收周期约 8～10 个月 | 可行 | 低 |
| 运行可行性 | 不改变组织与责任主体，交互范式通用，学习成本低 | 可行 | 低 |
| 法律与社会因素可行性 | 定位限定为辅助预警 + 人工复核，数据可控可留痕 | 附条件可行 | 中 |
| 进度可行性 | 8 周可完成首版闭环，但强依赖范围裁剪 | 附条件可行 | 中 |
| 综合 | — | 可行，建议立项 | 中低 |

CampusGuard 项目在既定首版范围内具备可行性，建议立项并进入需求确认与详细设计阶段。 判断的三个核心支撑是：

- 技术路线务实。 "双模型 + 规则判断"把不确定的算法能力收窄到可控的专项检测上，业务事件由可配置规则生成，既可解释、又可复用成熟组件，不依赖任何未成熟技术。

- 范围边界清晰。 明确排除翻越围栏、打架、追逐等复杂行为识别，把"疑似"而非"确证"作为系统输出，使首版目标可验证、可交付。

- 投入与产出匹配。 以课程项目口径几乎无现金投入；以试点口径，投资回收周期在 1 年以内，且可沉淀数据集、困难样本库与可平移的系统架构，效益具有延续性。

建议：

- 先冻结范围，再动手开发——以本报告第 2.1 节功能清单为唯一范围依据，任何新增需求走"后续迭代"通道。

- 优先打通最小闭环——先完成"视频接入 → 检测 → 规则 → 事件 → 复核 → 处置 → 归档"的端到端链路，再提升精度。

- 把误报控制列为首要工程目标——敏感性分析显示误报率是最敏感变量，多帧确认、持续时间、事件冷却与事件去重必须作为必做项。

- 尽早确认真实数据来源——数据获取难度是本项目最大的隐性进度风险，应在第 1 周明确模拟采集方案与授权范围。

- 建立人机反馈机制——误报标记与困难样本库要尽早可用，它决定系统能否持续变好。

- 收紧权限与脱敏——真实数据一旦接入，权限与脱敏必须先行，避免"先上后补"。

- 如实报告指标——以完整事件而非单帧作为评价单位，同时报告误报、漏报、延迟与闭环完成率，不以单一 mAP 代替系统效果评价。